PSP表格，032002123 李若彤

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSP2.1 | Personal Software  Process Stages | 预估耗时  （分钟） | 实际耗时  （分钟） |
| **Planning** | **计划** | **60** | **120** |
| **\*Estimate** | **估计这个任务需要多少时间** | **5340** | **8400（14天每天10h）** |
| **Development** | **开发** | **840** | **2100（寻找资料和怎么做很头疼）** |
| **Analysis** | **需求分析 (包括学习新技术)** | **1680** | **4200（这个太耗费时间了，大部分都在学新技术）** |
| **Design Spec** | **生成设计文档** | **120** | **180** |
| **Design Review** | **设计复审** | **120** | **120** |
| **Coding Standard** | **代码规范 (为目前的开发制**  **定合适的规范)** | **120** | **60（写的时候注意规范和写注释）** |
| **Design** | **具体设计** | **180** | **240** |
| **Coding** | **具体编码** | **840** | **2100** |
| **Coding Review** | **代码复审** | **360** | **720** |
| **Test** | **测试（自我测试，修改代**  **码，提交修改）** | **840** | **2100** |
| **Reporting** | **报告** | **60** | **60** |
| **Test Repor** | **测试报告** | **30** | **30** |
| **Size Measurement** | **计算工作量** | **30** | **30** |
| **Postmortem & Process**  **Improvement Plan** | **事后总结, 并提出过程改进**  **计划** | **60** | **60** |
|  | 合剂 | 5340（是我太年轻了） | 12120（202h，真累） |